**Cocomo Básico**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projeto de Software** | **Ab** | **Bb** | **Cb** | **Db** |
| Orgânico | 2.2 | 1.03 | 2.3 | 0.36 |
| Semidestacado | 2.8 | 1.10 | 2.3 | 0.33 |
| Embutido | 3.4 | 1.18 | 2.3 | 0.30 |

Projeto Orgânico

Esforço aplicado pessoa-mês (E): 2.4\*2.2^1.05 = 6

Tempo de desenvolvimento em meses (D): 2.5\*6^0.38 = 4.9

Número de pessoas recomendado (E/D): 2