**Requisitos e Estimativa - Diego Dalto, Samara, Everson, Fabricio**

**Engenharia de Software - Diego Dalto - 01/06/2016**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Função** | **Otimista** | **Mais provável** | **Pessimista** | **LOC esperado** | **$/LOC** | **LOC/PM:** | **Custo** | **Meses**  **(PM)** |
| CAF | 100 | 200 | 300 | 200 | 2.5 | 800 | 500 | 0.25 |
| CAC | 100 | 200 | 300 | 200 | 2.5 | 800 | 500 | 0.25 |
| CAP | 150 | 250 | 350 | 250 | 4 | 500 | 1.000 | 0.5 |
| GBD | 200 | 400 | 600 | 400 | 5 | 400 | 2.000 | 1 |
| COF | 100 | 200 | 300 | 200 | 2.5 | 800 | 500 | 0.25 |
| COC | 100 | 200 | 300 | 200 | 2.5 | 800 | 500 | 0.25 |
| COP | 150 | 250 | 350 | 250 | 4 | 500 | 1.000 | 0.5 |
| TEV | 150 | 250 | 350 | 250 | 4 | 500 | 1.000 | 0.5 |
| GEL | 150 | 250 | 350 | 250 | 4 | 500 | 1.000 | 0.5 |
| TOTAL |  |  |  | 2.200 |  |  | 8.000 | 4 |

//\*CAF: Cadastro de funcionário.

//\*CAC: Cadastro de cliente.

//\*CAP: Cadastro de produto.

//\*GBD: Gerenciamento de banco de dados.

//\*COF: Consulta de funcionário.

//\*COC: Consulta de cliente.

//\*COP: Consulta de produto.

//\*TEV: Terminal de vendas.

//\*GEL: Gerenciamento da loja.

//\*$/LOC: Custo por linha de código fonte. {qtdePessoas\*salario\*meses/LOC-Esperado}

//\*LOC/PM: Linhas de código fonte por mês. {LOC-Esperado/meses}